# Приложение № 2

к Договору

№ 801-1114-16

от «20» ноября 2014 г.

# Календарный план

| № п/п | Наименование работ по Договору | Срок окончания выполнения работ | Материалы и документы, подтверждающие выполнение работ | Стоимость этапа, с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Этап 1 |
| 1 | Формирование мастер-дисков дистрибутивов АС ВПН-2010 и дополнительного программного обеспечения для оперативной установки на рабочие станции и сервера и проведения пуско-наладочных работ в сжатые сроки. | до 24 ноября 2014 г. | Отчет о выполненных работах. Акт сдачи-приемки выполненных работ | 250 000,00 |
| 2 | Создание дополнительных технологических цепочек межуровневого обмена для оптимизации процедур загрузки электронных пачек с регионального на федеральный уровень и проведения автокоррекции данных. | до 19 декабря 2014 г. | Отчет о выполненных работах. Акт сдачи-приемки выполненных работ | 700 000,00 |
| 3 | Работы по контролю процесса проверки экранного кодирования и качества обработки данных: подготовка отчетов для выверки средствами кластеризации отчетов по экранному кодированию данных полученных с РУ и отчетов по экранному кодированию данных по результатам проверки в ЦОДФУ; подготовка отчетов о национальном составе, гражданстве и внесенных изменениях в сводные таблицы для дополнительного контроля в формате MS Excel. | до 19 декабря 2014 г. | Отчет о выполненных работах. Акт сдачи-приемки выполненных работ | 3 100 000,00 |
| 4 | Реорганизация хранилища электронных пачек на ФУ для обеспечения оперативного доступа к различным версиям пачек по КФО, включая версии пачек, полученные с РУ после экранного кодирования, после прохождения в ЦОДФУ дополнительных контролей экранного кодирования и после формальных и логических контролей. | до 19 декабря 2014 г. | Отчет о выполненных работах. Акт сдачи-приемки выполненных работ | 1 032 600,00 |
| ИТОГО Этап 1: | 5 082 600,00 |
| ВСЕГО: | 5 082 600,00 |

| Заказчик: Временно исполняющая обязанности директора ГМЦ Росстата ______________ Х.У. Грошева М.П. «__» ________ 2014 г. | Исполнитель: Генеральный директор ООО «Современные информационные технологии» ____________________ Д.В. Голубев М.П. «___» _____________ 2014 г. |
| --- | --- |